

**Глава местной администрации**

**муниципального образования Кипенское сельское поселение**

муниципального образования Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**18.06.2013 г. № 58**

д. Кипень

**Об утверждении муниципальной целевой программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования Кипенское сельское поселение; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2013 год и плановый период 2014-2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования Кипенское сельское поселение; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2013 год и плановый период 2014-2020 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

И.о. главы местной администрации

МО Кипенское сельское поселение Н. Н. Овчаров

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО  Постановлением главы местной администрации МО Кипенское сельское поселение  МО Ломоносовский муниципальный  район Ленинградской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_  (приложение) |

**Муниципальная целевая программа**

**«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования Кипенское сельское поселение; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2013 год и плановый период 2014-2020 годы»**

**Ленинградская область**

**2013**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования Кипенское сельское поселение; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2013 год и плановый период 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"   2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| Муниципальные  заказчики Программы | МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Основной разработчик | местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Утверждение Программы | Программа утверждается решением совета депутатов МО Кипенское сельское поселение и подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации МО Кипенское сельское поселение. |
| Исполнители  Программы | местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Цели Программы | Цели Программы:  - повышение уровня качества жизни населения;  - создание комфортной среды проживания;  - сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия. |
| Задачи Программы | Задачи Программы:  - сбор и систематизация существующих данных;  - выделение основных направлений работ;  - разработка системы мероприятий по каждому направлению;  - составление адресных программ;  - реализация всей комплексной программы благоустройства в установленные сроки. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 год, плановый период 2014-2020 годов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования по Программе на 2013 год составляет 1296,676 тыс. руб., в том числе:  из средств бюджета Ленинградской области  1170,886 тыс. руб.  из средств местного бюджета 125,79 тыс. руб.  Объемы финансирования на 2014 – 2020 годы будут уточнены в соответствующих периодах |
| Перечень основных разделов Программы | Основные мероприятия, предусмотренные в Программе:   1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования Кипенское сельское поселение. 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах муниципального образования Кипенское сельское поселение. |
| Ожидаемые конечные  результаты  реализации Программы | Результаты от реализации Программы:  - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - улучшение технического состояния отдельных объектов транспортной инфраструктуры. |

**2. Характеристика поселения**

Административным центром МО Кипенское сельское поселение является деревня Кипень. На территории поселения расположено 11 населённых пунктов - 3 посёлка и 8 деревень:

- Кипень, деревня, административный центр

- Келози, деревня

- Волковицы, деревня

- Дом отдыха «Волковицы», посёлок

- Глухово, деревня

- Глухово (Лесопитомник), посёлок

- Трудовик, деревня

- Витино, деревня

- Черемыкино, деревня

- Черемыкинская Школа, посёлок

- Шундорово, деревня.

Кипенское сельское поселение граничит:

с Гостилицким, Ропшинским, Русско-Высоцким сельскими поселениями Ломоносовского муниципального района, Гатчинским муниципальным районом, Волосовским муниципальным районом.

Согласно последним данным, полученным в результате переписи населения, численность постоянного населения МО Кипенское сельское поселение составляет 5108 человек, из них около 70% граждан трудоспособного возраста, 20% старше трудоспособного возраста, 10% младше трудоспособного возраста. Численность населения на 01.01.2013 года составляет 5378 человек. Число родившихся в 2012 году 43 человека. Коэффициент рождаемости в 2012 году составил 7,9.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 27,435 км.

Протяженность автомобильных дорог (асфальтовое покрытие) – 7,400 км, муниципальной собственности – 3,070 км.

Общая протяженность грунтовых дорог с естественным покрытием внутри границ населенных пунктов МО Кипенское сельское поселение – 17,035 км.

**3. Основные проблемы, на решение которых направлена программа**

Решение задач благоустройства необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства муниципального образования Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – поселение) на 2013 – 2020 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, а так же строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства и транспортной инфраструктуры;

- развитие дорожной сети и обеспеченность жилых домов и общественных зданий парковками не соответствует темпам автомобилизации;

- отсутствие необходимого количества тротуаров;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику поселения;

- не обеспечен доступ по автодорогам с твердым покрытием к местам перспективной застройки под жилищное строительство.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров достигает 70 %;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают техническим требованиям и иным нормативным актам, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- снижения уровня комфортности проживания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития;

- опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- повышение уровня эстетики поселения.

**4. Основные мероприятия программы**

Основные мероприятия программы, на 2013 год и плановый период 2014-2020 годы, приведены в приложении № 1 и № 2 к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования Кипенское сельское поселение; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах муниципального образования Кипенское сельское поселение на 2013 год и плановый период 2014-2020 годы».

**5. Ожидаемые результаты от реализации программы**

В результате реализации Программы ожидается:

- появление положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства (улично-дорожной сети, существующей ливневой инженерной сети, знаков транспортных коммуникаций, мест захоронений, мест воинских захоронений и т.д.)

- улучшение санитарного и экологического состояния территории Кипенского сельского поселения;

- повышение уровня эстетики и архитектурного облика поселков и деревень;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для жизни, работы и отдыха населения на территории МО Кипенское сельское поселение;

- привлечение разных социальных слоев населения к участию по благоустройству поселения;

- координация деятельности предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и обеспечит восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов МО Кипенское сельское поселение; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах МО Кипенское сельское поселение на 2013 год и плановый период на 2014 -2020 годы» **в 2013 году** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование объекта | Материал | Меро-  приятие | Сумма,  тыс.руб. |
| 1 | Ремонт дворовой территории дома № 11 по Ропшинскому шоссе, д. Кипень | Асфальт | Ремонт | 946,421 |
| 2 | Ремонт участка от дома № 1 до дома № 8  ул. Садовая в д. Келози | Асфальт | Ремонт | 350,255 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  к Муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов МО Кипенское сельское поселение; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. в населенных пунктах МО Кипенское сельское поселение на 2013 год и плановый период на 2014 -2020 годы» **на плановый период 2014-2020 годы** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № п.п | Наименование объекта | Материал | Мероприятие |  |
| 1 | Проезд к дворовой территории д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 15 | Асфальт | Ремонт |  |
| 2 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 15 | Асфальт | Ремонт |  |
| 3 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 21 | Асфальт | Ремонт |  |
| 4 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 17 | Асфальт | Ремонт |  |
| 5 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 9 | Асфальт | Ремонт |  |
| 6 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 1а | Асфальт | Ремонт |  |
| 7 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 3а | Асфальт | Ремонт |  |
| 8 | Проезд к дворовой территории д. Кипень  Нарвское шоссе, д. 31 | Асфальт | Ремонт |  |
| 9 | Дворовая территория д. Кипень  Нарвское шоссе, д. 31 | Асфальт | Ремонт |  |
| 10 | Дворовая территория д. Кипень  Нарвское шоссе, д. 33 | Асфальт | Ремонт |  |
| 11 | Дворовая территория д. Кипень  Нарвское шоссе, д. 33а | Асфальт | Ремонт |  |
| 12 | Проезд к дворовой территории д. Кипень  Нарвское шоссе, д. 33а | Асфальт | Ремонт |  |
| 13 | Проезд к дворовой территории д. Кипень  Нарвское шоссе, д. 39 | Асфальт | Ремонт |  |
| 14 | Дворовая территория д. Кипень  Нарвское шоссе, д. 39 | Асфальт | Ремонт |  |
| 15 | Проезд к дворовой территории д. Кипень  Нарвское шоссе, д.43 | Асфальт | Ремонт |  |
| 16 | Дворовая территория д. Кипень  Нарвское шоссе, д.43 | Асфальт | Ремонт |  |
| 17 | Дворовая территория д. Кипень  Нарвское шоссе, д.43а | Асфальт | Ремонт |  |
| 18 | Проезд к дворовой территории д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 78 | Асфальт | Ремонт |  |
| 19 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 78 | Асфальт | Ремонт |  |
| 20 | Проезд к дворовой территории д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 80 | Асфальт | Ремонт |  |
| 21 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 80 | Асфальт | Ремонт |  |
| 22 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 86 | Асфальт | Ремонт |  |
| 23 | Проезд к дворовой территории д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 88 | Асфальт | Ремонт |  |
| 24 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 88 | Асфальт | Ремонт |  |
| 25 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 90 | Асфальт | Ремонт |  |
| 26 | Проезд к дворовой территории д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 94 | Асфальт | Ремонт |  |
| 27 | Дворовая территория д. Кипень  Ропшинское шоссе, дом 94 | Асфальт | Ремонт |  |
| 28 | Проезд к дворовой территории д. Витино, дом 5 | Асфальт | Ремонт |  |
| 29 | Дворовая территория д. Витино, дом 1 - 5 | Асфальт | Ремонт |  |
| 30 | Проезд к дворовой территории д. Келози, дом 10 | Асфальт | Ремонт |  |
| 31 | Дворовая территория д. Келози, дом 10 | Асфальт | Ремонт |  |
| 32 | Дворовая территория д. Келози, дом 10 | Асфальт | Ремонт |  |
| 33 | Проезд к дворовой территории д. Келози, дом 7 | Асфальт | Ремонт |  |
| 34 | Дворовая территория д. Келози, дом 7 | Асфальт | Ремонт |  |
| 35 | Проезд к дворовой территории д. Келози, 1 | Асфальт | Ремонт |  |
| 36 | Дворовая территория д. Келози, дом 1 | Асфальт | Ремонт |  |
| 37 | Дворовая территория д. Келози,  Парковая ул., дом 1 а | Асфальт | Ремонт |  |
| 38 | Дворовая территория д. Келози, дом 2 | Асфальт | Ремонт |  |
| 39 | Дворовая территория д. Келози, дом 3 | Асфальт | Ремонт |  |
| 40 | Дворовая территория д. Келози, дом 4 | Асфальт | Ремонт |  |
| 41 | Дворовая территория д. Келози, дом 5 | Асфальт | Ремонт |  |
| 42 | Проезд к дворовой территории д. Келози, 5 | Асфальт | Ремонт |  |
| 43 | Подъезд к п. Черемыкинская Школа | щебень | Ремонт |  |
| 44 | Улица  Зеленая  Д. Черемыкино  Частн. сектор | грунт | Ремонт |  |
| 45 | Улица Сиреневая  Д. Черемыкино  Частн. сектор | грунт | Ремонт |  |
| 46 | Улица Солнечная  Д. Черемыкино  Частн. сектор | грунт | Ремонт |  |
| 47 | Улица Лесогорская  Частн. сектор | грунт | Ремонт |  |
| 48 | Улица Поселковая  Д. Черемыкино  Частн. сектор | грунт | Ремонт |  |
| 49 | Улица Молодежная  (Част.сект. участки по 105 обл. закону) | грунт | Проекти-  рование |  |
| 50 | Улица  Поселковая  (Част.сект. участки по 105 обл. закону) | грунт | Проекти-  рование |  |
| 51 | Проезды д. Витино | грунт | Ремонт |  |
| 52 | Проезды по д. Витино к ул. Федорова | грунт | Ремонт |  |
| 53 | д. Витино  ул. Федорова | Асфальт | Ремонт |  |
| 54 | Подъезд к кладбищу д. Витино | Асфальт | Ремонт |  |
| 55 | д. Трудовик (главная улица) | Асфальт | Ремонт |  |
| 56 | Подъезд к д. Трудовик | Асфальт | Ремонт |  |
| 57 | Улица  Объездная  (Част.сект. участки по 105 обл. закону) | грунт | Проекти-  рование |  |
| 58 | Подъезд (охр. зона)  (Част.сект. участки по 105 обл. закону) | грунт | Проекти-  рование |  |
| 59 | Улица  Гражданская  (Част.сект. участки по 105 обл. закону) | грунт | Проекти-  рование |  |
| 60 | Улица  Народная  (Част.сект. участки по 105 обл. закону) | грунт | Проекти-  рование |  |
| 61 | Проезд, д. Трудовик  (105-оз обл. закону) | грунт | Проекти-  рование |  |
| 62 | д. Кипень, ул. Новостроек-2  (част. сект.) | грунт | Ремонт |  |
| 63 | Ул. Полевая  (частн. сект.) | грунт | Ремонт |  |
| 64 | Ул. Фабричная | грунт | Ремонт |  |
| 65 | Ул. Кузнечная | грунт | Ремонт |  |
| 66 | Ул. Луговая | грунт | Ремонт |  |
| 67 | Березовая аллея | грунт | Ремонт |  |
| 68 | Ул. Новая | грунт | Ремонт |  |
| 69 | Проезды по д. Волковицы | грунт | Ремонт |  |
| 70 | Проезд по д. Волковицы (вместе с ул. Центральной) | Асфальт | Ремонт |  |
| 71 | п. Дом отдыха «Волковицы  ул. Поселковая | грунт | Ремонт |  |
| 72 | п. Дом отдыха «Волковицы, ул. Санаторная | грунт | Ремонт |  |
| 73 | п. Дом отдыха «Волковицы», ул. Майская | грунт | Ремонт |  |
| 74 | Проезды по д. Глухово | грунт | Ремонт |  |
| 75 | Дорога по Глухово | Асфальт | Ремонт |  |
| 76 | Дорога по Глухово и п.Глухово (Лесопиоим ник) | Бетон | Ремонт |  |
| 77 | Ул. Новостроек  (частн.сект.) | грунт | Ремонт |  |
| 78 | Ул. Ягодная | грунт | Ремонт |  |
| 79 | Ул. Озерная | грунт | Ремонт |  |
| 80 | Проезды  (частн. сект.) | грунт | Проекти-  рование |  |
| 81 | Ул. Лесная  (частн. сект.) | грунт | Ремонт |  |
| 82 | Ул. Водопроводная  (частн.сект.) | грунт | Ремонт |  |
| 83 | Ул. Тополиная | грунт | Ремонт |  |