

**Глава местной администрации**

**муниципального образования Кипенское сельское поселение**

муниципального образования Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**18.06.2013 г. № 60**

д. Кипень

**«Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты")**

**местной администрации МО Кипенское сельское поселение "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 г.»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «План мероприятий ("Дорожная карта") местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 году» (Приложение)

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации

МО Кипенское сельское поселение Н. Н. Овчаров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  | УтвержденоПостановлением главы местной администрацииМО Кипенское сельское поселение№ 60 от 18 июня 2013 года |
| **План мероприятий ("Дорожная карта") Местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2013 году.**  |
|  |  |  |  |  |
|  | **I.Общее описание "дорожной карты"** |
|  |  Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |
|  |  Целями "дорожной карты" являются:  |
|  |  оптимизация этапов и сроков выполнения работ;  |
|  |  упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.  |
|  | **II.Формирование муниципальной программы**  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|
| **II.Формирование муниципальной программы**  |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| **II** | **Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.** |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области |  Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств |
| **III** | **Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.** |
| **а)** | **Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.**  |
|   | в том числе по объектам: |   |   |   |
|   | **Строительство автодороги "\_\_\_\_\_\_", км**  |   |   |
| 1 | **Проектные работы** |
| 2 | **Строительство (реконструкция) объекта** |
| **б)** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.**  |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |   |   |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Ремонт участка от дома № 1 до дома № 8 ул. Садовая д. Келози  | В срок до 06.07.2013 |   |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до \_\_\_\_\_\_\_2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта.  | Подрядная организация  | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | Ремонт участка от дома № 1 до дома № 8 ул. Садовая д. Келози | В срок до 30.10.2013 |   |   |
| 3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | Ремонт участка от дома № 1 до дома № 8 ул. Садовая д. Келози | В срок до 15.11.2013 | Утвержден 03.11.2013 |
| **в)** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.** |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |   |   |
| **1** | **Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.** | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Ремонт дворовой территории дома № 11 по Ропшинскому шоссе в д. Кипень | В срок до 30.06.2013 | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| **2** | **Выполнение работ по ремонту объекта** | В срок до \_\_\_\_\_\_\_2013г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта.  | Подрядная организация  | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |
| 2.1 | Ремонт дворовой территории дома № 11 по Ропшинскому шоссе в д. Кипень | В срок до 30.10.2013 | Подрядная организация  | Подрядная организация  |
| **3** | **Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.** | В сроки, предусмотренные мун. контрактом. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области, Подрядная организация | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.1 | Ремонт дворовой территории дома № 11 по Ропшинскому шоссе в д. Кипень | В срок до 15.11.2013 | Утвержден 03.11.2013 |
| **IY** | **Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.** |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация  | Выявление недостатков технического состояния объекта. |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация  | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области** |
|  |  |  |
|  |  |  | **И. о. главы местной администрации**  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н. Н. Овчаров/** |
|  |  |  | **МП** |  |