Местная администрация

муниципального образования Кипенское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021г. № 731

д. Кипень

О внесении изменений в Постановление местной администрации

Кипенского сельского поселения  от 26.01.2021г. №24

«Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие территории МО Кипенское сельское поселение

на 2021 - 2024 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014г.) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кипенского сельского поселения, местная администрация постановляет:

1.Внести изменения в Постановление местной администрации  Кипенского сельского поселения  от 26.01.2021г. №24 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории МО Кипенское сельское поселение на 2021 - 2024 годы»», изложив муниципальную программу в прилагаемой редакции (Приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Кипенского сельского поселения                                              М. В. Кюне

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением местной администрации муниципального образования Кипенское сельское поселение от «08» 12. 2021г. №731 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«Комплексное развитие территории МО Кипенское сельское поселение на 2021 - 2024 годы»

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

1. Характеристика текущего состояния	5

2. Цели и задачи Программы	5

3.Характеристика основных мероприятий…………………………………...…6

4. Целевые индикаторы	7

5. Сроки реализации муниципальной программы	7

6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы	7

7. Обоснование расходов	7

8. Методика оценки эффективности	8

Приложение 1	10

Приложение 2	11

Приложение 3…………………………………………………………………..12

Приложение 4………………...………………………………………………..13

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Комплексное развитие территории МО Кипенское сельское поселение

на 2021 - 2024 годы

| Полное наименование | Комплексное развитие территории МО Кипенское сельское поселение на 2021 - 2024 годы |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Местная администрация МО Кипенское сельское поселение |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Производство проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по распределительным газопроводам на территории МО Кипенское сельское поселения. Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А |
| Цели муниципальной программы | Долгосрочное, экономически эффективное развитие территории поселения, сохранение окружающей среды. Создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении. Формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни. |
| Задачи муниципальной программы | Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня и качества жизни сельского населения. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории поселения, объектами инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом МО Кипенское сельское поселение. Концентрация ресурсов, направляемых на обустройство объектами инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, в которых развивается агропромышленное производство, реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере; Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. Расширение сферы занятости и повышение доходов сельского населения за счет развития инфраструктуры поселения и поднятия уровня жизни. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Ввод в эксплуатацию построенных распределительных газовых сетей. Ввод в эксплуатацию здания ДК д.Кипень |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2021 год – 50 710,40 тыс. рублей; 2024 год – 24 800,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ввод в эксплуатацию построенных распределительных газовых сетей – 3 единицы. Ввод в эксплуатацию здания ДК д.Кипень |

# Характеристика текущего состояния

Муниципальное образование Кипенское сельское поселение — муниципальное образование в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области. Административный центр — деревня Кипень.

Общая площадь земель муниципального образования Кипенское сельское поселение — 9590,26 га, из них земли населенных пунктов  - 820,05 га.

В состав поселения входят следующие населённые пункты (8 деревень и 3 посёлка):

1.дер.  Витино

2.дер. Волковицы

3.дер. Глухово

4.пос. Глухово (Лесопитомник)

5.пос. Дом отдыха «Волковицы»

6.дер. Келози

7.дер. Кипень

8.дер. Трудовик

9.дер. Черемыкино

10.пос. Черемыкинская Школа

11.дер. Шундорово

# 2. Цели и задачи Программы

Основными целями подпрограммы являются:

-долгосрочное, экономически эффективное развитие территории поселения;

-сохранение окружающей среды;

-создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;

-формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни.

В целях достижения целей предусматривается решение следующих задач:

-становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни сельского населения;

-удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье.

Решение задач подпрограммы предполагает:

-повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории поселения, объектами инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом МО Кипенское сельское поселение;

-концентрация ресурсов, направляемых на обустройство объектами инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, в которых развивается агропромышленное производство, реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленной сфере;

-расширение сферы занятости и повышение доходов сельского населения за счет развития инфраструктуры поселения и поднятия уровня жизни.

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы являются:

ввод в эксплуатацию построенных распределительных газовых сетей, ввод в эксплуатацию здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А здания ДК д.Кипень.

- Основные мероприятия:

- 2.1. Мероприятие «Проектирование и строительство распределительного газопровода на территории поселения»

В рамках мероприятия предусматривается финансирование мероприятий по проектированию и  строительству распределительных газопроводов в населенных пунктах МО Кипенское сельское поселение.

2.2.Мероприятие «Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А»

В рамках мероприятия предусматривается финансирование по капитальному ремонту здания ДК.

# 3. Характеристика основных мероприятий

В данной муниципальной программе определяются потребность в строительстве на территории поселения объектов инженерной инфраструктуры, развитие учреждений культурно-досугового типа, а так же определяется  возможность местного бюджета по финансированию их проектирования и строительства, а также возможность получения субсидий из регионального бюджета. Местная администрация участвует в софинансировании строек инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности, в соответствии с заключенными с Правительством Ленинградской области соглашениями.

Местная администрация муниципального образования Кипенское сельское поселение:

взаимодействует с заказчиками (застройщиками), осуществляющими строительство, реконструкцию и расширение объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования.

Мероприятия по реализации настоящей программы указаны в приложении 1.

## 4. Целевые индикаторы

Целевыми индикаторами настоящей муниципальной программы являются:

-ввод в эксплуатацию построенных распределительных газовых сетей;

-ввод в эксплуатацию здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А

# 5. Сроки реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на 2021-2024 годы.

# 6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

# 7. Обоснование расходов

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2020 году, с учетом инфляции.

Общий объем финансирования на 2021-2024 года  – 75 510,40 тыс. руб. (средства бюджета муниципального образования Кипенское сельское поселение), в том числе:

1. Основные мероприятия «Комплексное развитие на территории Кипенское сельского поселения» - 17 710,4 тыс. руб.

1.1.Проведение работ по разработке проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» - 217,50 тыс. руб.

1.2.Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий – 752,5 тыс. руб.

1.3.Проектно-изыскательские работы по распределительным газопроводам  на территории поселения – 3890,00 тыс. руб.

1.4.Строительно-монтажные работы по распределительным газопроводам  на территории поселения –0,00 тыс. руб.

1.5.Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А – 12850,40тыс.руб.

# 8. Методика оценки эффективности

Целевые показатели подпрограммы «Проектирование и строительство распределительного газопровода на территории поселения» на территории муниципального образования Кипенское сельское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя 2021 | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 |
| 1. | Организация газоснабжения на территории МО Кипенское сельское поселение | 0 | 3 |
| 2. | Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А | 0 | 1 |

Программа считается эффективной при выполнении на окончание 2024 года от 80 до 100% запланированных мероприятий по всем показателям;

Эффективность выполнения программы оценивается как средняя при выполнении на окончание 2024 года от 50 до 80% запланированных мероприятий по всем показателям;

Программа считается не эффективной при значении показателей на окончание 2024 года менее 50%.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | «Организация газоснабжения на территории МО Кипенское сельское поселение» | 2021-2024г.г. | 62 524,0 | 7 374,0 | 30 350,0 | 0 | 24800,0 | Бюджет МО Бюджет ЛО |
| 2. | Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А | 2021-2022г.г. | 12850,4 | 12850,4 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО Бюджет ЛО |

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022-2023 | 2024 |
| 1 | Распределительный газопровод по дер. Кипень (1 очередь) | ПИР | 0 | СМР |
| 2 | Распределительный газопровод дер. Келози – дер. Волковицы – пос. Дом отдыха «Волковицы» | ПИР СМР | СМР | 0 |
| 3 | Распределительный газопровод по дер. Кипень (2 очередь) | ПИР СМР | 0 | СМР |
| 4 | Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А | СМР | 0 | 0 |

## Приложение 1

План

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Срок реализации |  | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало реализации | Конец реализации |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинград ской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Организация газоснабжения на территории МО Кипенское сельское поселение» | январь | декабрь | 2021 | 7 374,0 | 0 | 4 558,88 | 2815,12 | 0 |
|  | январь | декабрь | 2022 | 30 350,0 | 0 | 30 350,0 | 0 | 0 |
|  | январь | декабрь | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | январь | декабрь | 2024 | 24 800,00 | 0 | 23 560,00 | 1 240,00 | 0 |
| Итого |  |  | 2021-2024 | 62 524,00 | 0 | 58 468,88 | 4 055,12 | 0 |
| «Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А» | Январь* | декабрь | 2021 | 12 850,40 | 0 | 11565,30 | 1285,10 | 0 |
| Итого |  |  | 2021 | 12 850,40 | 0 | 11 565,30 | 1 285,10 | 0 |
| ВСЕГО |  |  |  | 75 510,40 | 0 | 70 170,18 | 5 340,22 | 0 |

## Приложение 2

Детальный план-график

финансирования муниципальной программы за счет средств

местного бюджета на 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Стоимость выполнения мероприятий | Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - «Организация газоснабжения на территории МО Кипенское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2021 | 2024 | 62 524,00 | 4055,12 |
| 1.1. | Проведение работ по разработке проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» | Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | 2021 | 2021 | 217,5 | 217,5 |
| 1.2. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 2021 | 2021 | 752,5 | 752,5 |
| 1.3. | Проектно-изыскательские работы по распределительным газопроводам на территории поселения | Положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий | 2021 | 2021 | 3890,00 | 195,12 |
| 1.4. | Строительно-монтажные работы по распределительным газопроводам на территории поселения | Ввод в эксплуатацию построенных распределительных газовых сетей | 2022 | 2022 | 30 350,0 | 0,00 |
| 1.5. | Строительно-монтажные работы по распределительным газопроводам на территории поселения | Ввод в эксплуатацию построенных распределительных газовых сетей | 2024 | 2024 | 24800,00 | 1240,00 |
| - «Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень МО Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А » |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А | Ввод в эксплуатацию здания ДК | 2021 | 2021 | 12850,40 | 1285,10 |

Приложение 3

Конкретные показатели по муниципальной программе

«Комплексное развитие территории МО Кипенское сельское поселение на 2021 - 2024 годы»

| Наименование объекта | Местонахождение | Протяженность, м/ площадь, м² /объем, м³ | Финансирование программы, тыс.руб. |  |  | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ОБ | МБ |  |
| Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| Проведение работ по разработке проектной документации «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия» | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение | - | 217,5 | 0 | 159,18 | 2018 |
| Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение | - | 752,5 | 0 |  |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту: Распределительный газопровод по дер. Кипень (1 очередь) | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, дер. Кипень, ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинскому шоссе | 2450 п.м. | 750,00 | 712,49 | 159,18 | 2018 |
| Проектно-изыскательские работы по объекту: Распределительный газопровод дер. Келози – дер. Волковицы – пос. Дом отдыха «Волковицы» | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, дер. Келози, дер. Волковицы, пос. Дом отдыха «Волковицы» | 6000 п.м. | 2 378,00 | 2061,26 | 353,35 | 2018 |
| Проектно-изыскательские работы по объекту: Распределительный газопровод по дер. Кипень (2 очередь) | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, дер. Кипень | 940 п.м. | 970,00 | 921,13 | 97,35 | 2019 |
| Строительно-монтажные работы по объекту: Распределительный газопровод по дер. Кипень (1 очередь) | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, дер. Кипень, ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинскому шоссе | 2450 п.м. | 9800,00 | 9310,00 | 686,00 | 2024 |
| Строительно-монтажные работы по объекту: Распределительный газопровод дер. Келози – дер. Волковицы – пос. Дом отдыха «Волковицы» | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, дер. Келози, дер. Волковицы, пос. Дом отдыха «Волковицы» | 6000 п.м. | 33000,00 | 31350,00 | 2310,00 | 2022 |
| Строительно-монтажные работы по объекту: Распределительный газопровод по дер. Кипень (2 очередь) | Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, дер. Кипень | 940 п.м. | 15000,00 | 14250,00 | 150,40 | 2024 |
| Капитальный ремонт здания ДК д.Кипень |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А | дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А |  | 12850,4 | 11565,3 |  |  |

## Приложение 4

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие территории МО Кипенское сельское поселение

на 2021 - 2024 годы»

Отчетный период: январь - _________ 20__ года

Ответственный исполнитель: ________________________________________________

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год) | Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Проче источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | «Организация газоснабжения на территории МО Кипенское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектно-изыскательские работы по распределительным газопроводам на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительно-монтажные работы по распределительным газопроводам на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень МО Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания дома культуры д.Кипень муниципального образования Кипенское сельское поселение по адресу:188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.7А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |