

**Глава местной администрации**

**муниципального образования Кипенское сельское поселение**

муниципального образования Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**25.04.2014 г. № 126**

**д. Кипень**

**«Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие части территорий МО Кипенское   
сельское поселение МО Ломоносовский  
муниципальный район Ленинградской области  
на 2014-2015 годы»**

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», решением совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 19.12.2013 № 57 «Об организации деятельности на территории МО Кипенское сельское поселение Общественных советов и старост сельских населенных пунктов»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территорий МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 годы» (приложение).

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие части территорий МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013-2014 годы» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете МО Кипенское сельское поселение на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в официальных средствах массовой информации МО Кипенское сельское поселение.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой

И.о. главы местной администрации

МО Кипенское сельское поселение Е.Н. Абакумов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением местной администрации МО Кипенское сельское поселение от 25.04.2014 № 126 (приложение)

**Муниципальная программа «Развитие части территорий МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие части территорий МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие части территорий МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»;  - Устав муниципального образования Кипенское сельское поселение;  - решение совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 19.12.2013 № 57 «Об организации деятельности на территории МО Кипенское сельское поселение Общественных советов и старост сельских населенных пунктов» (с изменениями). |
| Заказчик Программы | местная администрация МО Кипенское сельское поселение |
| Цель Программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  - активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2015 годы |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе:  из местного бюджета МО Кипенское сельское поселение:  в 2014 году – 49,0 тыс. руб.  в 2015 году - 52,0 тыс. руб.  из бюджета Ленинградской области:  в 2014 году – 926,5 тыс. руб.  в 2015 году – 988,5 тыс. руб. |
| Основные целевые показатели от реализации Программы | 1. Повысить уровень обеспеченности населенных пунктов детскими площадками.  2. Повысить уровень проведения ремонтов дорог и сооружений в сельских населенных пунктах.  4. Улучшить уровень обеспеченности уличным освещением населенных пунктов.  7. Обеспечить ремонт источников водоснабжения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Подготовка основания и установка оборудования детских площадок в трех населенных пунктах.  2. Выборочный ремонт дорог  3. Улучшение уличного освещения:  4. Газификация  5.Установка информационных щитов |
| Исполнитель Программы | местная администрация МО Кипенское сельское поселение |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет и.о. главы местной администрации МО Кипенское сельское поселение Абакумов Е.Н. |

**1. Характеристика основных проблем развития сельских территорий**

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основными целями Программы являются:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- благоустройство сельских населенных пунктов;

- усиление противопожарной безопасности населенных пунктов.

**3. Сроки реализации Программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2014-2015 годах.

**4. Основные мероприятия Программы**

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и местного бюджета МО Кипенское сельское поселение.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

Приложение к постановлению местной администрации

МО Кипенское сельское поселение от 25.04.2014 № 126

Приложение к муниципальной программе

**План мероприятий  
муниципальной программы «Развитие части территорий МО Кипенское сельское поселение  
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2015 годы»**

| № | Мероприятия | Срок финанси-рования мероприя-тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| **2014 год** | | | | | | | | |
| **1. д. Волковицы, д.Дом отдыха Волковицы** | | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение уличного освещения: увеличение количества фонарей у домов №1,№2 ул. Парковая | 2014 | 30,0 |  | 28,5 | 1,5 |  | 2 ед. |
| **2. д. Келози** | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство стадиона | 2014 | 150,0 |  | 135,00 | 15,00 |  | Благоустроенный стадион |
| **3. д. Трудовик** | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство детской площадки | 2014 | 150,0 |  | 142,5 | 7,5 |  | Детская площадка |
| **4. д. Шундрово** | | | | | | | | |
| 4.1. | Восстановление колодца у дома №19 д. Шундрово | 2014 | 45,0 |  | 42,5 | 2,5 |  | Восстановленный колодец |
| **5. д. Черемыкино, д. Черемыкинская школа** | | | | | | | | |
| 5.3. | Установка информационного щита у магазина в д. Черемыкино | 2014 | 10,5 |  | 10,0 | 0,5 |  | 1 ед. |
| **6. д. Витино** | | | | | | | | |
| 6.1. | Строительство детской площадки у магазина по ул. Федорова | 2014 | 150,0 |  | 142,5 | 7,5 |  | Детская площадка |
| **7. д. Глухово, Лесопитомник «Глухово»** | | | | | | | | |
| 7.1. | Отсыпка щебнем дороги в д. Витино по ул. Федорова | 2014 | 90,0 |  | 85,5 | 4,5 |  | Отсыпанная щебнем дорога |
| 7.2. | Улучшение уличного освещения: увеличение количества фонарей д. Глухово | 2014 | 90,0 |  | 85,5 | 4,5 |  | \_\_ед. |
| **8. д. Кипень** | | | | | | | | |
| 8.1. | Устройство площадки для размещения контейнеров для мусора на ул. Нарвское шоссе (МКД №№31. 33 33»А», 35, 39, 43) | 2014 | 90,0 |  | 85,5 | 4,5 |  | Площадка для размещения мусора |
|  | **Итого на 2014 год** |  | **805,5** |  | **742,5** | **63,0** |  |  |
| При экономии денежных средств бюджета Ленинградской области и местного бюджета МО Аннинское сельское поселение в результате проведения мероприятий в 2014 году на реализацию областного закона от 14.12.2012 № 95-оз - провести часть мероприятий, запланированных на следующий календарный год в пределах средств, выделенных на 2014 год. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Срок финанси-рования мероприя-тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия) | | | | | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| **2015 год** | | | | | | | | |
| **1. д. Волковицы, д.Дом отдыха Волковицы** | | | | | | | | |
| 1.1. | Установка информационного щита у магазина в д. Волковицы | 2015 | 10,5 |  | 10,0 | 0,5 |  | 1 ед. |
| 1.2. | Благоустройство детской площадки | 2015 | 30,0 |  | 28,5 | 1,5 |  | Благоустроенная детская площадка |
| **2. д. Келози** | | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство стадиона | 2015 | 150,0 |  | 142,5 | 7,5 |  | Благоустроенный стадион |
| **3. д. Трудовик** | | | | | | | | |
| 3.1. | Установка дорожных знаков, ограничивающих скорость движения | 2015 | 60,0 |  | 57,0 | 3,0 |  | 2 ед. |
| **4. д. Шундрово** | | | | | | | | |
| 4.1. | Ремонт тротуара от дома № 1 до дома №13 в д. Шундрово | 2015 | 200,0 |  | 180,0 | 10,0 |  | Отремонтированный тротуар |
| **5. д. Черемыкино, д. Черемыкинская школа** | | | | | | | | |
| 5.1. | Отсыпка щебнем дороги от остановки до скважины в д.Черемыкино | 2015 | 60,0 |  | 57,0 | 3,0 |  | Отсыпанная щебнем дорога |
| **6. д. Витино** | | | | | | | | |
| 6.1. | Ремонт водопровода в д. Витино по ул. Федорова | 2015 | 150,0 |  | 142,5 | 7,5 |  | Отремонтированный водопровод |
| 6.2. | Отсыпка щебнем дороги в д. Витино по ул. Федорова | 2015 | 60,0 |  | 57,0 | 3,0 |  | Отсыпанная щебнем дорога |
| **7. д. Глухово, Лесопитомник «Глухово»** | | | | | | | | |
| 7.1. | Улучшение уличного освещения: увеличение количества фонарей д. Глухово | 2015 | 70,0 |  | 66,5 | 3,5 |  | \_\_ед. |
| 7.2. | Ремонт водопроводной башни (ремонт ограждения и освещения) | 2015 | 250,0 |  | 237,5 | 12,5 |  | Отремонтированная водопроводная башня |
| **8. д. Кипень** | | | | | | | | |
| 8.1. | Отсыпка щебнем внутридворовых проездов ул. Новостроек, ул. Нарвске шоссе | 2014 | 70,0 |  | 66,5 | 3,5 |  | Отсыпанные щебнем внутридворовые проезды |
| 8.2. | Газификация частного сектора д. Кипень | 2014 | 100,0 |  | 95,0 | 5,0 |  | Газификация |
|  | **Итого на 2014 год** |  | **975,5** |  | **926,5** | **49,0** |  |  |
|  | **Всего на 2014-2015 годы** |  | **2016,0** |  | **1915,0** | **101,0** |  |  |