Местная администрация

муниципального образования Кипенское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2016г.  № 236

дер. Кипень

Об утверждении «Дорожной карты»

по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов

в многоквартирных домах, расположенных

на территории МО Кипенское сельское поселение

На основании Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2014 года № 588 «О признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Ленинградской области по вопросам упорядочения установки и эксплуатации приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», местная администрация МО Кипенское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Кипенское сельское поселение, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования МО Кипенское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста местной администрации - Чекалову И. В.

И. о. главы местной администрации

МО Кипенское сельское поселение                                                                              Е. С. Зеленкова

Приложение

к Постановлению № 236

от 08.11.2016г.

Дорожная карта

по реализации исполнения требований законодательства, об установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в МКД Кипенского сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсоснабжающей (РСО) совместно с управляющей компанией ООО «УК» Кипень» и УЖКХ Кипенское СП произвести сверку МКД подлежащих оснащению ОДПУ. | 30.02.2017г. | РСО, ООО «УК» Кипень», МУП «УЖКХ Кипенское СП» |  |
| 2 | ООО «УК» Кипень» и УЖКХ Кипенское СП представить в адрес РСО перечень МКД, в которых отсутствуют техническая возможность установки ОДПУ. (представить акты обследования). | 28.04.2017 г. | РСО, ООО «УК» Кипень», МУП «УЖКХ Кипенское СП» |  |
| 3 | РСО провести обследование на предмет согласования представленных актов технического обследования МКД, в которых отсутствует техническая возможность на установку ОДПУ. | 01.06.2017 г. | РСО |  |
| 4 | РСО (Ленэнерго, ПСК) провести информационную работу с населением о необходимости установки ОДПУ в соответствии с действующим законодательством (путем размещения информации на платежных квитанциях, информационных досках в МКД) | 01.08.2017 г. | РСО, ООО «УК» Кипень», МУП «УЖКХ Кипенское СП» |  |
| 5 | ООО «УК» Кипень» и УЖКХ Кипенское СП согласовать с гарантирующим поставщиком электрической энергии и сетевой организацией перечень документов необходимых для установки ОДПУ (технические условия, проекты, включая стоимость работ по выдаче данных документов, при необходимости) | 01.10.2017 г. | ООО «УК» Кипень» УЖКХ Кипенское СП |  |
| 6 | РСО предоставить в адрес ООО «УК» Кипень» и УЖКХ Кипенское СП коммерческое предложение по установке ОДПУ. | 01.12.2017 г. | РСО |  |
| 7 | ООО «УК» Кипень» и УЖКХ Кипенское СП рассмотреть коммерческие предложения, определиться с подрядной организацией на установку ОДПУ в МКД. | 01.02.2018 г. | ООО «УК» Кипень», УЖКХ Кипенское СП |  |
| 8 | ООО «УК» Кипень» и УЖКХ Кипенское СП определиться с финансированием работ по установке ОДПУ (либо через ОСС помещенной отдельной строкой, либо из средств оплаты населением по жилищной услуге) | 01.04.2018 г. | ООО «УК» Кипень», УЖКХ Кипенское СП |  |
| 9 | РСО (Ленэнерго, ПСК) направить в адрес ООО «УК» Кипень» и УЖКХ Кипенское СП (если выбраны в качестве подрядной организации) проекты договоров по установке ОДПУ. | 01.06.2018 г. | РСО |  |
| 10 | ООО «УК» Кипень» и УЖКХ Кипенское СП заключить договора по установке ОДПУ | 01.08.2018 г. | ООО «УК» Кипень», УЖКХ Кипенское СП |  |
| 11 | РСО предоставить график установки ОДПУ в отношении МКД требующих установке ООО «УК» Кипень» и УЖКХ Кипенское СП. | 01.10.2018 г. | РСО |  |
| 12 | РСО осуществить мероприятия по принятию в эксплуатацию ОДПУ на коммерческий учет. | 01.12.2018 г. | РСО |  |