Приложение 4

к Соглашению № 41 от 09.01.2017

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения

местной администрации муниципального образования Кипенского сельского поселения

муниципального образования Ломоносовский район Ленинградской области в 2017 году

| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам |  | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам |  | Номер и дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ по государственному контракту, тыс.руб. | Объем работ по государственному контракту, га | Стоимость работ по государственному контракту, тыс.руб. | Объем работ по государственному контракту, га | Актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | Платежные поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | б/н от 06.06.2017 г. | ФГБУ «Россельхозцентр» | 17,1 | 7,90 | 17,1 | 7,90 |  | 860 от 21.08.17 |
| 2 | 15/17Ки от 16.06.17 | Санкт-Петербургская организация инвалидов Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 73,7 | 4,2 | 73,7 | 4,2 | 227 от 07.07.17 264 от 06.09.17 | 783 от 27.07.17 968 от 18.09.17 |
| 3 | 16/17Ки от 16.06.17 | Санкт-Петербургская организация инвалидов Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 56,6 | 3,7 | 56,6 | 3,7 | 228 от 07.07.17 265 от 06.09.17 | 782 от 27.07.17 970 от 18.09.17 969 от 18.09.17 |
|  | Итого |  | 147,4 | 7,9 | 147,4 | 7,9 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме сто сорок семь тысяч четыреста рублей подтверждаю.

Глава местной администрации_______________________________Удюков Р.Р.    «____»________________2017 г.

Главный бухгалтер_________________________________________Тамии Е.Е.     «____»________________2017 г.