

Местная администрация

муниципального образования Кипенское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.09.2023 г. № 33

д. Кипень

Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области в соответствие с установленными требованиями

на 2023-2025 годы

1.В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан, утвердить прилагаемый План мероприятий по приведению качества питьевой воды на территории Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области в соответствие с установленными требованиями.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Кипенского сельского поселения М. В. Кюне

# Приложение

# к распоряжению

# от 28.09.2023г. № 34

# План мероприятий

**по приведению качества питьевой воды на территории Кипенского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области**

# в соответствие с установленными требованиями

# на 2023 – 2025 годы

**Целью мероприятий** являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

**Задачи:** улучшение и (или) доведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН 2.1.4.1074- 01), обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Планируемые сроки реализации** | **Ответственный за проведение**  **мероприятий** |
| 1. | Мониторинг состояния объектов водоснабжения | постоянно | АО «ИЭК»,  Администрация Кипенского сельского поселения, |
| 2. | Лабораторный контроль качества воды (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний) | в соответствии с Программой производственного контроля качества и безопасности питьевой воды по объектам водоснабжения АО «ИЭК» | АО «ИЭК» |
| 3. | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях профилактики  заболеваний и распространения инфекций | в случае необходимости | Администрация Кипенского сельского поселения,  АО «ИЭК» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Обеззараживания воды путем хлорирования | постоянно | АО «ИЭК» |
| 5. | Ремонт (реконструкция) объектов водоснабжения /водоотведения | по мере необходимости | АО «ИЭК» |
| 6. | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте  администрации муниципального образования в сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о планах  мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными  требованиями и об итогах исполнения этих планов | ежегодно | Администрация Кипенского сельского поселения |